|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Городской округ Среднеуральск** | | | | |
| 1 | г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 25 | 1937 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2 | г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 27 | 1937 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 3 | г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 29 | 1938 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 4 | г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 32 | 1939 | Ремонт фундамента Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы электроснабжения Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения Ремонт системы водоотведения | 2039—2041 |
| 5 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 35 | 1939 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения Ремонт системы водоотведения | 2039—2041 |
| 6 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 37 | 1939 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2039—2041 |
| 7 | г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 15 | 1939 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2039—2041 |
| 8 | г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 17 | 1939 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2039—2041 |
| 9 | г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 19 | 1939 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2039—2041 |
| 10 | г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 36 | 1948 | Ремонт фундамента Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы электроснабжения Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения Ремонт системы водоотведения | 2039—2041 |
| 11 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 6 | 1948 | Ремонт крыши Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2002 | Ремонт фасада | 2030—2032 |
| 12 | г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 30 | 1948 | Ремонт фундамента Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2005 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы электроснабжения Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения Ремонт системы водоотведения | 2033—2035 |
| 13 | г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 34 | 1949 | Ремонт фундамента Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы электроснабжения Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения Ремонт системы водоотведения | 2039—2041 |
| 14 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 27 | 1950 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2039—2041 |
| 15 | г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 38 | 1952 | Ремонт фундамента Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы электроснабжения Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения Ремонт системы водоотведения | 2039—2041 |
| 16 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 25 | 1952 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2039—2041 |
| 17 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 29 | 1952 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения Ремонт системы водоотведения | 2039—2041 |
| 18 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 31 | 1952 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения | 2039—2041 |
| 19 | г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 5 | 1953 | Ремонт крыши Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2002 | Ремонт фасада | 2030—2032 |
| 20 | г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 7 | 1953 | Ремонт крыши Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2002 | Ремонт фасада | 2030—2032 |
| 21 | г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 6 | 1954 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2039—2041 |
| 22 | г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 33 | 1954 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 23 | г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 3 | 1954 | Ремонт крыши Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2002 | Ремонт фасада | 2030—2032 |
| 24 | г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 23 | 1998 | Ремонт крыши Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2015—2017 |
| 2003 | Ремонт фасада | 2033—2035 |
| 25 | п. Кирпичный (г. Среднеуральск),  ул. Северные ворота, д. 8 | 2013 | Ремонт фундамента Ремонт подвальных помещений | 2015—2017 |
| 2013 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 26 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 4 | 1954 | Ремонт крыши Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2002 | Ремонт фасада | 2030—2032 |
| 2018 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 27 | г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 42 | 1954 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 28 | г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 5 | 1955 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2039—2041 |
| 2018 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 29 | г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 7 | 1955 | Ремонт крыши Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2002 | Ремонт фасада | 2030—2032 |
| 2018 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 30 | г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9А | 1955 | Ремонт крыши Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2002 | Ремонт фасада | 2030—2032 |
| 2018 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 31 | г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 10 | 1955 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2039—2041 |
| 2018 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 32 | г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 4 | 1955 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2039—2041 |
| 2018 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 33 | г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 8 | 1955 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2039—2041 |
| 2018 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 34 | г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 22 | 1955 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 35 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 8 | 1956 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2002 | Ремонт фасада | 2030—2032 |
| 2019 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 2003 | Ремонт крыши | 2033—2035 |
| 2032 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2033—2035 |
| 36 | г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 11 | 1956 | Ремонт крыши Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2002 | Ремонт фасада | 2030—2032 |
| 2019 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 37 | г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9 | 1956 | Ремонт крыши Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2002 | Ремонт фасада | 2030—2032 |
| 2019 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 38 | г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 16 | 1956 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 39 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 6А | 1957 | Ремонт крыши Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2002 | Ремонт фасада | 2030—2032 |
| 2019 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 40 | г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 3 | 1957 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2039—2041 |
| 2019 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 41 | г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 7 | 1957 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2039—2041 |
| 2019 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 42 | г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 32 | 1957 | Ремонт крыши Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2002 | Ремонт фасада | 2030—2032 |
| 2019 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 43 | г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 3А | 1957 | Ремонт крыши Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2002 | Ремонт фасада | 2030—2032 |
| 2019 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 44 | г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 15 | 1958 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2039—2041 |
| 2019 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 45 | г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 16А | 1958 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 46 | г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 17 | 1958 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 47 | г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 34А | 1959 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 48 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 15 | 1959 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2008 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2036—2038 |
| 2020 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2036—2038 |
| 49 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 17А | 1959 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2039—2041 |
| 2020 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 50 | г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 13 | 1959 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2008 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2036—2038 |
| 2020 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2036—2038 |
| 51 | г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 14 | 1959 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 2008 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2036—2038 |
| 2020 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2036—2038 |
| 52 | г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 33А | 1959 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2018—2020 |
| 53 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 10 | 1961 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2021—2023 |
| 2003 | Ремонт крыши | 2033—2035 |
| 2021 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2033—2035 |
| 54 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 17 | 1961 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2021—2023 |
| 2008 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2036—2038 |
| 2021 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2036—2038 |
| 55 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 19 | 1961 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2021—2023 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения Ремонт системы водоотведения | 2039—2041 |
| 2021 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 56 | г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 4 | 1961 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2021—2023 |
| 57 | г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 6 | 1961 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2021—2023 |
| 2011 | Ремонт крыши | 2039—2041 |
| 2021 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 58 | г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 2 | 1962 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2021—2023 |
| 59 | г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 4 | 1962 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2021—2023 |
| 60 | г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 16 | 1962 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2021—2023 |
| 2008 | Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2036—2038 |
| 2021 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2036—2038 |
| 61 | г. Среднеуральск, ул. Лермонтова, д. 1 | 1962 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2021—2023 |
| 62 | г. Среднеуральск, ул. Лермонтова, д. 7 | 1962 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2021—2023 |
| 2003 | Ремонт крыши | 2033—2035 |
| 2022 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2033—2035 |
| 63 | г. Среднеуральск, ул. Лермонтова, д. 9 | 1962 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2021—2023 |
| 2005 | Ремонт крыши | 2033—2035 |
| 2022 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2033—2035 |
| 64 | г. Среднеуральск, ул. Лермонтова, д. 9А | 1962 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2021—2023 |
| 2001 | Ремонт крыши | 2030—2032 |
| 2022 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 65 | г. Среднеуральск, ул. Набережная, д. 4 | 1962 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2021—2023 |
| 66 | г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 23 | 1963 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2021—2023 |
| 67 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 15А | 1963 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2021—2023 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2039—2041 |
| 2022 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 68 | г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 15А | 1963 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2021—2023 |
| 2009 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2039—2041 |
| 2023 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 69 | г. Среднеуральск, ул. Лермонтова, д. 5 | 1963 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2021—2023 |
| 2005 | Ремонт крыши | 2033—2035 |
| 2023 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2033—2035 |
| 70 | г. Среднеуральск, ул. Лермонтова, д. 5А | 1963 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2021—2023 |
| 2003 | Ремонт крыши | 2033—2035 |
| 2023 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2033—2035 |
| 71 | г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 11 | 1963 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2021—2023 |
| 72 | г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 17А | 1964 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2024—2026 |
| 73 | г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 19А | 1964 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2024—2026 |
| 74 | г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 19А | 1965 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2024—2026 |
| 75 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 29А | 1965 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2024—2026 |
| 76 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 2А | 1965 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2024—2026 |
| 2013 | Ремонт системы водоотведения | 2042—2044 |
| 2024 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 77 | г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 23А | 1965 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2024—2026 |
| 2001 | Ремонт крыши | 2030—2032 |
| 2024 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 78 | г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 17 | 1966 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2024—2026 |
| 79 | г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 27А | 1966 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2024—2026 |
| 80 | г. Среднеуральск, ул. Набережная, д. 2А | 1967 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2024—2026 |
| 81 | г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 32А | 1967 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2024—2026 |
| 2013 | Ремонт системы водоотведения | 2042—2044 |
| 2026 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 82 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 27А | 1968 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2024—2026 |
| 83 | г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 22 | 1968 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2024—2026 |
| 84 | г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 24 | 1968 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2024—2026 |
| 85 | г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 7 | 1969 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2027—2029 |
| 86 | г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 10 | 1970 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2027—2029 |
| 87 | г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 26 | 1970 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2027—2029 |
| 88 | г. Среднеуральск, ул. Набережная, д. 6 | 1970 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2027—2029 |
| 89 | г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 28 | 1971 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2027—2029 |
| 90 | г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 12 | 1972 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2027—2029 |
| 91 | г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 15 | 1972 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2027—2029 |
| 92 | г. Среднеуральск, ул. Свердлова, д. 2А | 1972 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2027—2029 |
| 93 | г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 14 | 1973 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2027—2029 |
| 94 | г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 1А | 1973 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2027—2029 |
| 95 | г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 16 | 1974 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 96 | г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 2 | 1974 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 97 | г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 9 | 1975 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 98 | г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 1Б | 1975 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 2008 | Ремонт системы теплоснабжения | 2036—2038 |
| 2030 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2036—2038 |
| 99 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 4А | 1976 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 2012 | Ремонт системы водоотведения | 2042—2044 |
| 2031 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 100 | г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 10А | 1977 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 101 | г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 18 | 1977 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 102 | г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 12А | 1978 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 103 | г. Среднеуральск, ул. Строителей, д. 14 | 1979 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 104 | г. Среднеуральск, ул. Набережная, д. 8 | 1980 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 105 | г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 11 | 1980 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2030—2032 |
| 106 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 9 | 1981 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2033—2035 |
| 107 | г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 35Б | 1981 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2033—2035 |
| 108 | г. Среднеуральск, ул. Строителей, д. 10 | 1982 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2033—2035 |
| 109 | г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 13 | 1983 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2033—2035 |
| 110 | г. Среднеуральск, ул. Строителей, д. 12 | 1983 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2033—2035 |
| 2011 | Ремонт системы водоотведения | 2039—2041 |
| 2034 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 111 | г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 37 | 1984 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2033—2035 |
| 2013 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2042—2044 |
| 2034 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 112 | г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 8 | 1985 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2033—2035 |
| 2011 | Ремонт системы водоотведения | 2039—2041 |
| 2034 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 113 | г. Среднеуральск, ул. Строителей, д. 4 | 1985 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2033—2035 |
| 114 | г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 16А | 1986 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2033—2035 |
| 2013 | Ремонт системы водоотведения | 2042—2044 |
| 2035 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 115 | г. Среднеуральск, ул. Набережная, д. 3А | 1986 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2033—2035 |
| 116 | г. Среднеуральск, ул. Строителей, д. 6 | 1986 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2033—2035 |
| 2012 | Ремонт системы водоотведения | 2042—2044 |
| 2035 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 117 | г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 3Б | 1986 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2033—2035 |
| 118 | г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 23Б | 1987 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2033—2035 |
| 119 | г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 39 | 1987 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2036—2038 |
| 2010 | Ремонт системы водоотведения | 2039—2041 |
| 2036 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 120 | г. Среднеуральск, пер. Гашева, д. 4 | 1988 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2036—2038 |
| 2009 | Ремонт системы электроснабжения | 2039—2041 |
| 2036 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 121 | г. Среднеуральск, ул. Строителей, д. 8 | 1988 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2036—2038 |
| 122 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 7 | 1989 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2036—2038 |
| 2012 | Ремонт системы водоотведения | 2042—2044 |
| 2037 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 123 | г. Среднеуральск, ул. Лесная, д. 1 | 1989 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2036—2038 |
| 124 | г. Среднеуральск, ул. Металлистов, д. 34 | 1989 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2036—2038 |
| 125 | г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 25А | 1990 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2036—2038 |
| 126 | г. Среднеуральск, ул. Строителей, д. 2 | 1990 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2036—2038 |
| 127 | г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 26А | 1990 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2036—2038 |
| 2011 | Ремонт крыши Ремонт системы водоотведения | 2039—2041 |
| 2037 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 128 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 29Б | 1991 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2036—2038 |
| 129 | г. Среднеуральск, ул. Лесная, д. 2 | 1991 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2036—2038 |
| 130 | г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 26Б | 1991 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2036—2038 |
| 2011 | Ремонт крыши | 2039—2041 |
| 2038 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 131 | г. Среднеуральск, ул. Исетская, д. 1 | 1992 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2036—2038 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт системы электроснабжения | 2039—2041 |
| 2038 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 132 | г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 36А | 1993 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 133 | г. Среднеуральск, ул. Лесная, д. 4 корпус 1 | 1993 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 134 | г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 2А | 1993 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 135 | г. Среднеуральск, пер. Гашева, д. 6А | 1994 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 2011 | Ремонт системы водоотведения | 2039—2041 |
| 2040 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 136 | г. Среднеуральск, ул. Исетская, д. 3 | 1994 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 2012 | Ремонт системы водоотведения | 2042—2044 |
| 2041 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 137 | г. Среднеуральск, пер. Гашева, д. 6 | 1995 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 138 | г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 21 | 1996 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 139 | г. Среднеуральск, ул. Исетская, д. 2 | 1996 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 140 | г. Среднеуральск, ул. Лесная, д. 4 корпус 2 | 1996 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 141 | г. Среднеуральск, ул. Исетская, д. 4 | 1993 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2039—2041 |
| 2009 | Ремонт крыши Ремонт системы электроснабжения | 2039—2041 |
| 142 | г. Среднеуральск, пер. Гашева, д. 4А | 1997 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 143 | г. Среднеуральск, ул. Черемшанка, д. 19 | 1998 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 144 | г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 5А | 1999 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 145 | г. Среднеуральск, ул. Исетская, д. 6 | 2000 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 146 | г. Среднеуральск, пер. Гашева, д. 6Б | 2002 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 147 | г. Среднеуральск, ул. Октябрьская, д. 2 | 2006 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 148 | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 2 | 2007 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 149 | г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 37А | 2007 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 150 | г. Среднеуральск, ул. Свердлова, д. 6А | 2008 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 151 | г. Среднеуральск, ул. Свердлова, д. 8 | 2008 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 152 | г. Среднеуральск, пер. Гашева, д. 6В | 2011 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 153 | г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 25 | 2011 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 154 | г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 4Б | 2012 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 155 | г. Среднеуральск, ул. Лермонтова, д. 7А | 2007 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 2012 | Ремонт крыши | 2042—2044 |
| 156 | г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 31 | 2012 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 157 | г. Среднеуральск, ул. Набережная, д. 1А | 2013 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 158 | г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 1В | 2013 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 159 | п. Кирпичный (г. Среднеуральск),  ул. Северные ворота, д. 10 | 2013 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 160 | п. Кирпичный (г. Среднеуральск),  ул. Северные ворота, д. 4 | 2013 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 161 | п. Кирпичный (г. Среднеуральск),  ул. Северные ворота, д. 6 | 2013 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 162 | г. Среднеуральск, ул. Высокая, д. 7 | 2014 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 163 | г. Среднеуральск, ул. Лесная, д. 10 | 2014 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 164 | г. Среднеуральск, ул. Лесная, д. 5 | 2014 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 165 | г. Среднеуральск, ул. Лесная, д. 7 | 2014 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 166 | г. Среднеуральск, ул. Набережная, д. 1Б | 2014 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 167 | г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 31А | 2014 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 168 | г. Среднеуральск, ул. Лесная, д. 2А | 2015 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 169 | г. Среднеуральск, ул. Набережная, д. 1В | 2015 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Другие Услуги строительного контроля | 2042—2044 |
| 170 | п. Кирпичный (г. Среднеуральск),  ул. Северные ворота, д. 5 | 2015 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений Другие Услуги строительного контроля | 2042—2044 |